# تحديثات المشروعات الأسبوعية

بيانات مصطنعة لإعداد ملخص إداري

تغطي التحديثات الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر 2026. المطلوب إعداد ملخص من صفحة واحدة يوضح التقدم والمخاطر والقرارات المطلوبة من دون إضافة أسباب غير مذكورة.

| المشروع | الحالة | التقدم | المشكلة | الخطوة التالية | القرار المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بوابة الموردين | أخضر | اكتمل اختبار الدخول | لا توجد مشكلة حرجة | اختبار التكامل 13 سبتمبر | لا يوجد |
| أرشفة المراسلات | أصفر | نقل 62% من الملفات | تأخر تسليم قائمة التصنيفات | اعتماد القائمة 12 سبتمبر | تأكيد مالك التصنيفات |
| لوحة مؤشرات الخدمة | أخضر | اكتملت أربعة مؤشرات من خمسة | تعريف مؤشر الرضا قيد المراجعة | حسم التعريف 15 سبتمبر | اختيار تعريف المؤشر |
| مساعد الأسئلة الشائعة | أصفر | اكتمل النموذج الأول | توجد إجابات غير موثقة | تطبيق سجل التحقق | تمديد الاختبار أسبوعاً |
| تحديث مركز الاتصال | أحمر | لم يبدأ الربط | واجهة المورد غير متاحة | اجتماع تقني 11 سبتمبر | رفع المشكلة إلى الراعي |
| توحيد قوالب التقارير | أخضر | اعتمدت ثلاثة قوالب | تدريب المستخدمين لم يحدد | تحديد جلستين | اختيار المواعيد |

# مهمة المتعلم

اكتب ملخصاً تنفيذياً بخمس نقاط وجدول قرارات مطلوب. حافظ على أسماء المشروعات والتواريخ والنسب كما وردت.